广西营造林实绩综合监测办法

第一章  总  则

- 第一条  监测目的和依据

为掌握广西营造林项目综合成效，加强营造林项目质量管理和监督，及时发现问题，总结成功经验，确保项目实施取得实效，推进林业高质量发展，根据《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）、《国家林业和草原局办公室关于印发〈加强国土绿化资金项目管理若干措施〉的通知》（办规字〔2024〕276号）、《国家林业和草原局关于印发〈国土绿化项目质量评价管理规定（试行）〉〈国土绿化项目质量评价技术规范（试行）〉的通知》（林生发〔2025〕25号）等相关规定，制定本办法。

- 第二条  监测对象

- 监测对象为国家和自治区下达补助资金的营造林项目。

- 第三条  监测内容和监测指标

- （一）监测内容。

1.营造林项目监测。国家营造林项目：包括重要生态系统保护和修复重大工程项目、中央财政国土绿化（试点）示范项目、中央财政造林补助项目、中央财政其他国土绿化项目、国家特殊及珍稀林木培育项目、石漠化综合治理工程、珠（海）防林工程、退耕还林工程、巩固退耕还林成果专项规划林业项目等国家安排补助资金的营造林项目年度计划任务完成情况。

自治区营造林项目：包括自治区林业经营性产业发展项目（木本油料）、自治区财政森林质量提升和森林景观改造项目等自治区安排补助资金的营造林项目年度计划任务完成情况。

2.成效监测。

国家和自治区下达的营造林项目人工造林（更新）后满三年的保存状况、退化林修复后满三年的成效状况、低产（效）林改造后满三年的成效状况、森林景观改造、森林质量提升后满三年的成效状况、封山育林后满五年的成效情况等。

（二）监测指标。

主要监测指标包括：面积核实率、合格率，面积保存率、成效率，任务完成率、作业设计率、按设计施工率、自检率、建档率、抚育率、管护率、育林率等。

- 第四条  监测方式

- 采用县级自查、市级核准、自治区级监测的方式。

- （一）县级自查。各县级林业主管部门（局直属单位按县级单位监测，下同）对辖区内的营造林项目完成面积、质量及保存状况等内容进行自查，于次年3月底前将自查结果材料提交至市级林业主管部门。

- （二）市级核准。各市级林业主管部门在县级自查基础上，对所辖各县（市、区）提交的材料进行汇总、统计，审核材料无误后于次年4月底前报送至自治区林业局。局直属单位直接报送自治区林业局。

（三）自治区级监测。自治区林业局在市级报送材料基础上，组织开展全区外业核实、数据汇总、报告编制等，于次年8月底前完成监测。

- 第五条  监测工作组织

- 自治区林业局统一部署营造林项目监测工作，广西森林生态监测中心具体组织实施自治区级监测；各市林业主管部门负责本辖区各营造林项目核准和报送工作；各县级林业主管部门负责各营造林项目自查和上报工作。局直属单位负责本单位实施的各营造林项目自查和上报工作。

第二章  技术标准

- 第六条  地类划分

执行《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》的用地用海名称、代码（见附件）。

- 第七条  监测小班区划原则

小班是调查、统计的基本单元，在原设计或作业小班基础上按以下原则进一步区划：不同营造林方式；不同项目类别；不同营造林年度；不同权属；不同林种；封山育林不同封育类型、不同封育方式。

- 第八条  林地类别

按生态区位、主导功能的不同将林地分为公益林地和商品林地两大类别。公益林地按事权等级划分为国家级公益林地和地方公益林地。

- 第九条  成林（效）标准

乔木林郁闭度≥0.20、灌木林覆盖度≥40%或株数保存率≥80%。

第十条  混交林标准

小班中由两个或两个以上造林树种组成，其中单个造林树种的株数占全部造林树种总株数的比例均在80%（含）以下。

第十一条  造林成活率

造林当年年底单位面积成活株（穴）数与作业设计的种植株（穴）数的百分比。小班造林成活率评定标准：成活率≥85％为合格，41~84％为待补植，≤40％为造林失败。

第十二条  株数保存率

造林满三年时单位面积保存株（穴）数与作业设计的种植株（穴）数的百分比。小班保存合格标准：株数保存率≥80%或郁闭度≥0.20。

第十三条  造林密度标准

按《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）标准或相关地方标准执行。特定造林项目从其规定。

第十四条  退化林标准

按《退化林修复技术规程》（GB/T 44351-2024）标准执行。

第十五条  封山育林标准

按《封山（沙）育林技术规程》（GB/T 15163-2018）标准执行，灌木覆盖度≥40%。

第十六条  封山育林新封小班合格标准

（一）具有完整的作业设计图文表材料。

（二）完成固定的封山育林标志（碑牌）的设置。

工程封山育林封育标志标准：每1000—2000亩设立1块永久性固定碑牌，并注明封山育林工程名称、封育范围、封育面积、封育方式、封育年限、封禁措施、责任人等内容。

一般封山育林封育标志标准：封育区面积150亩以上2000亩以下至少应设立1块固定碑牌，并注明封育范围、封育面积、封育方式、封育年限、封禁措施等内容。

（三）落实管护机构和人员。

（四）完成封育制度和措施的制定。属工程封山育林的，必须签订封山育林使用林地合同、制定并公告封山育林公约、严格执行“七不准”（即不准毁林开荒、不准打柴割草、不准放火烧山、不准放养牛羊、不准猎捕动物、不准挖蔸采药、不准采石取土）、设置固定监测标准地、制定育林措施等。

（五）建立有封山育林技术资料档案。

（六）同时具备以上条件，且满足下列条件之一者为合格小班。

1.人工造林困难的岩石裸露地、高山、陡坡、水土流失严重地及沙地等，经封育有望成林（灌）或增加植被盖度的地块。

2.有天然下种能力且分布较均匀的针叶母树每亩2株以上或阔叶母树每亩4株以上；如同时有针叶母树或阔叶母树，则按针叶母树除以2加上阔叶母树除以4株之和，如大于或等于1则符合条件。

3.有分布较均匀的针叶树幼苗每亩60株以上或阔叶树幼苗每亩40株以上。

4.有分布较均匀的针叶树幼树每亩40株以上或阔叶树幼树每亩30株以上。

如同时有针阔幼苗、幼树、母树的，则按比例计算确定是否达到标准，计算方法同2项。

5.有分布较均匀的萌蘖能力强的乔木根株每亩40个以上或灌木丛50（沙地10）个以上。

6.有分布较均匀的毛竹每亩7株以上、大型丛生竹每亩7株以上或杂竹覆盖度10%以上。

7.分布有国家重点保护Ⅰ、Ⅱ级树种和省级重点保护树种的地块。

8.郁闭度<0.5的低质、低效林地。

9.有望培育成乔木林的灌木林地。

封育小班中同时存在针阔母树、针阔幼苗幼树、乔木根桩、灌木时，根据封育类型，采用综合参数值确定，综合参数值≥1的为宜封地块。计算方法如下：

- 小班平均每亩株数计算：

- ：小班平均每亩株数

- ：样园内母树、幼树、幼苗、毛竹等株数和灌木  丛数、乔木根株

- ：样园数

乔木型：

综合参数值=针叶母树株数2+阔叶母树株数4+针叶幼树株数40+阔叶幼树株数30+针叶幼苗株数60+阔叶幼苗株数40+乔木根株40

综合参数值=针叶母树株数2+阔叶母树株数4+针叶幼树株数40+阔叶幼树株数30+针叶幼苗株数60+阔叶幼苗株数40+乔木根株40+灌木丛数50乔灌型：

第十七条  封山育林成效小班合格标准

（一）无林地和疏林地。

1.乔木型。

符合下列条件之一的小班为合格：

——乔木郁闭度≥0.20；

——平均有乔木树种70株/亩以上，且分布均匀。

2.乔灌型。

符合下列条件之一的小班为合格：

——乔木郁闭度≥0.20；

——灌木覆盖度≥40%；

——有乔、灌木90株（丛）/亩以上，其中乔木所占比例≥30%，且分布均匀。

3.灌木型。

符合下列条件之一的小班为合格：

——灌木覆盖度≥40%；

——有灌木70株（丛）/亩以上，且分布均匀。

4.灌草型。

符合下列条件之一的小班为合格：

——灌草综合覆盖度≥50%，其中灌木覆盖度≥20%；

——有灌木60株（丛）/亩以上，且分布均匀。

5.竹林型。

有毛竹30株/亩以上或杂竹覆盖度≥40%，且分布均匀。

（二）有林地封育。

同时满足下列条件的为合格小班：

1.小班郁闭度≥0.60，林木分布均匀。

2.林下有分布较均匀的幼苗200株(丛)/亩以上或幼树34株(丛)/亩以上。

（三）灌木林地封育。

小班乔木郁闭度≥0.20，乔灌木总盖度≥60%，且灌木分布均匀。

第十八条  营造林项目管理规定

（一）作业设计。须按有关文件要求完成作业设计，图文表等材料须符合各项目相应要求。

（二）按设计施工。须按照作业设计的地点、内容和设计要求进行施工。实际造林小班与作业设计小班的地点位置、优势树种、造林密度等主要因子其中之一不一致的，认定为未按作业设计施工。

（三）监测。须有监测项目的图文表材料，反映作业时间、作业地点、面积、树种、成活率及作业质量等基本内容，认定为已开展自查，否则认定为未开展自查。成效监测项目能提供造林三年保存或封山五年成效自查材料的，认定为已开展成效自查，否则认定为未开展成效自查。

（四）档案管理。须有文字及图、表（卡）等基本档案资料，并分类归档。

（五）管护。无严重的人畜破坏，造林成活（保存）率达到合格标准。

（六）抚育。按作业设计要求实施相应的抚育措施。人工造林（更新）小班原则上至少经过一次抚育（铲或砍草）作业，且以杂灌草不严重影响幼树的正常生长为准。

（七）育林。作业设计有育林措施的封山育林小班已实施相应的育林措施，如撒（点）播、人工补植或其他人工辅助育林活动。

（八）种苗来源。以适地适树为原则，应使用通过国家或自治区品种审（认）定的良种苗木，尚无良种的应选用表现优良的种质材料。使用的苗木要来源清楚、质量合格。

第三章  监测方法

第十九条  资料收集

（一）自治区级资料。

主要收集相关年度国家和自治区下达的营造林项目计划文件，各营造林项目分解到县级的年度计划以及各项目县级自查资料，市级年度营造林核准资料。

（二）市级资料。

主要收集相关年度市级分解下达的营造林项目计划文件，各营造林项目市级核准材料，有关营造林项目管理制度等资料。

（三）县级资料。

1.项目县（单位）需提交相关年度各造林项目自查图文表材料，其中小班矢量图格式要求为2000国家大地坐标系（CGCS2000）SHP格式。

2.造林项目年度计划分解情况，作业设计文件（包括批复文件）、监测图文表，年度工作总结；采伐迹地造林的营造林项目相关年度采伐证存根、台账、项目合同、农户申请登记表等。

3.有关营造林项目管理文件和规章制度等资料。

第二十条  造林项目任务确定

造林项目监测任务为国家和自治区下达的年度营造林项目计划（包括经自治区批复的任务调整文件）。

- 第二十一条  抽样方法

样本抽取以设区市（局直属单位）为总体进行样本抽取，包括县级样本和乡级样本。县级样本由自治区林业主管部门组织抽取，乡级样本由监测人员根据以下方法进行抽取。

（一）县级样本。

由自治区林业局分项目类别、实施年度在设区市（局直属单位）中抽取。当年实施国家、自治区营造林项目的县级单位全部抽取；历年国家、自治区营造林项目以设区市为总体抽取不少于30%的县级样本进行监测，下一年度轮换抽取县级样本，但抽取的县级样本与上一年度的县级样本相比，重复率不低于20%，同时要兼顾所抽县级样本必须涵盖所有项目。

监测面积以设区市为总体控制，国家和自治区营造林项目全市监测面积比例不低于全市上报合格面积的5%（项目有特别规定的从其规定），监测县各项目应监测面积由自治区林业局统一测算确定。测算方法如下：

某抽中县应监测面积＝（全市上报合格总面积×5%）×（某抽中县上报合格面积/∑全市抽中上报合格面积）。

（二）乡级样本。

1.监测乡镇的抽取：原则上每个项目抽取2个以上乡镇进行监测。抽取方法：将该县所有需监测的造林项目列在同一个表上，以乡镇为单位，按项目个数从多到少排序，项目个数相同的乡镇按造林面积从大到小排序。将项目个数最多的乡镇（即第一个）作为第1个抽取乡镇，然后按照固定间隔抽取其他乡镇。同时要兼顾所抽乡镇必须涵盖所有项目。

2.监测县各项目应监测面积由自治区林业主管部门确定，原则上每个乡镇每个项目抽取该项目应监测总面积的2.5％。当抽取的2个乡镇某个项目的合计监测面积刚好达到5％左右的比例要求时，对抽中2个乡镇的该项目全监测。

如果抽中的2个乡镇某个项目的面积比例达不到应监测比例，则继续按照固定间隔抽取下一个乡镇，直到累计面积达到应监测比例为止。

3.如抽中2个乡镇某一项目的合计面积占该项目总面积比例超出应监测比例，分两种情况处理：

一是其中有1个乡镇该项目面积比例不超过应监测比例，则对该乡镇的该项目进行全监测。对另一乡镇该项目的面积分列到村，然后将村按面积从大到小排序，排在最前面的为抽中的第1个村，然后按照固定间隔抽取其他村，直到抽中村的累计面积最接近应监测面积为止。如果所抽村的累计面积超出应监测比例范围，再将最后一个村分列到林班，林班抽取方法与村抽取方法相同，使抽取比例最接近应监测比例。对最后抽定的村或林班进行全监测。

二是抽中2个乡镇均超过应监测比例，则2个乡镇都将该项目的面积分列到村，然后将村按面积从大到小排序，按上述方法抽取村级样本，直到达到应监测比例为止。

- 4.抽中3个乡镇的情形。如果需要抽取3个乡镇才能达到应监测面积，且3个乡镇的该项目合计面积超出应监测面积范围，则对前面2个乡镇进行全监测，对第3个乡镇分列到村，按上述方法抽取村级样本，直到达到应监测比例为止。

- 第二十二条  监测面积认定

（一）监测起算面积。以小班作为调查基本单元。监测面积为不同营造林方式、不同项目（工程）类别上报的营造林面积，以亩为单位，保留1位小数。迹地人工更新造林、退耕还林地以造林项目为基础的监测，1亩以下的造林面积应予认定。

（二）在造林项目中，已作为人工造林（更新）、退化林修复或封山育林等完成面积统计上报但没有自检材料的不予认定。

（三）营造林项目造林地类不符合项目建设要求的不予认定，核实面积和合格面积均记为0。

（四）人工更新与天然更新并存的小班，人工更新苗木超过小班幼苗幼树总株数60%，小班面积作为人工更新面积，不足60%的小班不计入人工更新核实面积。

（五）种植金银花、猕猴桃等藤本植物，作为退耕还林工程项目上报的，可予认定。

（六）封育对象为“郁闭度＜0.5的低质、低效林地和有望培育成乔木林的灌木林地”小班，设计封育类型必须为乔木型，否则不予认定。

（七）同一小班营造林方式或项目类别重叠、重复上报面积的，须单独记载并只能认定其中一个营造林方式或项目类别。具体按以下原则确定：

1.作业年度不同的，认定作业年度在先的营造林方式或项目类别。

2.同一年度营造林方式或项目类别相重叠的，由县级林业主管部门现地确认。

（八）损失面积。指由于人为或自然原因造成地类转变为非林业用地，或者遭受火灾、水灾等灾害而损失的面积。

- 第二十三条  营造林项目造林地类认定

（一）退耕还林工程。

1.配套荒山：为宜林荒山荒地、尚未承包落实到农户和休耕的坡耕地、丢荒坡耕地、临时坡耕地、轮歇坡耕地。采伐迹地不能视为配套荒山。

2.新一轮退耕还林：退耕地类别包括25度以上坡耕地、严重沙化耕地、重要水源地15－25度坡耕地。基本农田不能作为退耕地。

（二）其他营造林项目。

其他营造林项目造林地类按下达造林任务文件中要求的地类执行。

- 第二十四条  封山育林宜封地类认定

（一）宜封地类为无林地、疏林地、郁闭度＜0.5的低质或低效有林地、有望培育成乔木林的灌木林地。

（二）营造林项目下达计划时，对封育地类有特殊规定的按照其规定执行。

- 第二十五条  成活率认定

（一）监测前一个月内及监测工作开展后造林或补植的苗木不计入成活株数。

（二）用截杆苗（如任豆等）或用光杆（落叶）苗（如香椿等）造林的，以萌发出新芽、长出新叶或芽苞新鲜有活力作为判定成活的标准。

- 第二十六条  面积核实

实地核实小班范围，采用比例尺1:10000的地形图对坡勾绘，或者可以使用无人机航空测绘和地形图现场对坡勾绘技术相结合，通过外业调查和内业影像判图，确定调查小班的范围、面积、地类、树种等。小班面积在15亩以下，可采用GNSS实测面积。当核实面积与上报面积相差≤±5％时，认可原上报面积，否则以核实面积为准。

核实造林地点与自检图上位置存在明显位移的，如坡位、坡向不一致，山头不一致等，造林面积不予认定，核实面积和合格面积均计为0。

- 第二十七条  成活率和保存率调查

成活率和保存率可通过无人机航拍或目测法进行调查。无人机航拍或目测难以准确判定的，采用样行或样地调查。

（一）样行或样地调查的面积比例。当小班面积在100亩以下时，样行或样地面积应占小班面积不低于5％；100—450亩应不低于3％；450亩以上不低于2％。

（二）样行或样地设置。样行或样地根据小班苗木定植情况，均匀布设在有代表性的地段，样行数按小班应调查的面积确定，每个小班不少于3行。

样地设置为带状样地，带宽5米，机械布设，样地数按小班应调查的样地面积确定，每个小班不少于3条。

对林带样地，应设置样段进行调查，样段长20米，样段数按小班应调查的样地面积确定，每个小班不少于3个样段。

（三）计数。在样行或样地内计数总的人工造林株数（包括死苗、缺苗）以及成活株数。按穴造林的，当每穴造林株数或成活株数多于一株时均按一株计算。

（四）计算公式。

（五）保存状况调查时，对属于重新造林或补植的小班，若成活率达到人工造林合格标准的可计入保存合格面积，同时填写外调表中的“重造合格面积”“重造林种”和“重造树种”，且此部分在报告中要予以说明。

（六）混交林调查须按混交树种分别计算成活率或保存率，任一混交树种未达标即认定为不合格小班。

- 第二十八条  郁闭度调查

郁闭度采用测线法调查。在小班内选取有代表性地段，量取100米或不定长度测线。当在小班内无论如何设置测线都不够100米时，应按小班对角线设置测线。沿线量测树冠投影计算郁闭度。

- 第二十九条  封山育林样地调查

当郁闭度≥0.20（灌木覆盖度≥40%）时，用郁闭度（覆盖度）评价小班，郁闭度（覆盖度）采用测线调查法。

株数调查采用样圆调查法，在小班内机械布设面积10m2（半径1.79m）样圆进行小班因子调查。样圆数量按下列标准布设：

小班面积1—75亩，不少于6个。

小班面积75—150亩，不少于8个。

小班面积150—300亩，不少于10个。

小班面积在300亩以上，不少于15个。

对不符合封育对象的小班，核实面积和合格面积均记为0。但对其中同时具备作业设计、封育措施、管护人员和封育标志的小班要进行小班调绘、面积求算以及其他小班因子的调查、记载，实施面积用地形图勾绘，用GIS求算面积。

- 第三十条  其他内容监测

除监测造林面积、成活率和管理情况等因子外，营造林项目还需重点监测如下内容：

（一）地类监测。

按照各营造林项目建设所要求地类条件，监测其造林地类是否符合相应项目要求，地类不符合要求的，不计入项目造林面积，核实面积和合格面积均计为0。

（二）混交林调查。

是否达到混交林标准，成活率和合格率是否符合要求，符合标准的计入混交林面积。

（三）生态林与经济林的认定。

在退耕还林工程中，按照《国家林业局关于印发退耕还林工程生态林与经济林认定标准的通知》（林退发〔2001〕550号）中的条件执行，对生态林和经济林进行认定。

（四）水保措施监测。

退耕还林工程营造经济林的小班，是否按设计要求采取下述水保措施：营造林施工不进行全垦整地和抚育，最大限度保留原生植被，造林地不产生新的水土流失，退耕地无新的复耕复垦现象，采取反坡梯地、生物埂等水保措施。

- 第三十一条  表格填写

使用平板电脑采集外业监测数据，按项目要求下载外业调查表，外业表填写保持完整，数据准确。

第四章  指标计算

- 第三十二条  基本评价指标计算

（一）面积核实率。

全市（县）核实总面积=全市（县）自检上报合格总面积×面积核实率

（二）面积合格率。

全市（县）合格总面积=全市（县）核实总面积×核实面积合格率

（三）计划任务完成率。

（四）管理指标。

- 第三十三条  其他评价指标计算

- （一）人工造林（更新）评价指标。

- 1.面积保存率。

2.退耕还林工程其他指标。

（二）封山育林评价指标。

- 1.面积成效率。

2.育林率。

第五章  监测成果

- 第三十四条  监测成果

（一）文本。

自治区、县分别编制监测报告。将抽取到的各县数据分级进行汇总统计，得出监测指标，编制监测报告，主要内容包括：监测工作基本情况、县级开展自检情况、监测主要结果、营造林经验做法及效果与评价、存在问题及建议等。

（二）附表。

采用广西通用表格形式输出统计结果，当年造林补助项目和退耕还林工程按国家要求上报的表格形式和广西通用表格输出。

- 第三十五条  监测结果反馈

设区市的监测工作结束后，由监测组向设区市林业主管部门反馈监测情况和监测结果。

- 第三十六条  监测成果运用

监测成果作为评价地方政府和林业部门造林绿化工作成效及下一年度营造林项目预算申请、安排、调控的重要依据。

第六章  质量管理

- 第三十七条  质量管理要求

监测工作实行全面质量管理。严格实行“事先指导、中间监测、成果校审”三环节管理，对下列关键环节进行质量监控：

（一）监测样本的抽取。

（二）小班区划及样地布设。

（三）面积的测量、调绘、求算。

（四）各类因子的调查及外业卡片填写。

（五）各类指标的统计计算。

（六）监测报告的内容及质量。

- 第三十八条  责任制度

承担监测工作的单位要建立落实责任制度，将质量责任落实到人，严格执行“谁监测、谁签字、谁负责”的责任制度。所有参加监测工作的单位和人员要做到实事求是，严格遵照技术标准，坚持廉洁自律。对违反有关规定的单位和人员严肃问责。

- 第三十九条  其他

（一）本办法自印发之日起施行。

（二）本办法的最终解释权归自治区林业局。

附表1

年度营造林实绩状况小班调查表

单位：亩

| 空间因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目类别 | 造林类别 | 计划年度 | 作业年度 | 造林(封育）前地类 | 封育类型 | 封育方式 | 林地权属 | 林木权属 | 林种 | 树种1 | 树种2 | 苗木规格 | 是否良种 | 造林密度 | 植被配置类型 | 退化等级 | 修复方式 | 伐后郁闭度 | 采伐修复质量 | 封禁设施 | 育林措施 | 封育效果 | 补植树种1 | 补植树种1 | 补植密度 | 是否林下补植 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市 | 县 | 乡 | 村 | 林班号 | 经营班 | 小班号 | 作业小班号 | 上图编号 | 图幅号 | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

| 抚育方式 | 伐后郁闭度 | 伐后目的树种胸径 | 伐后保留株数 | 配套设施类型 | 配套设施规格 | 配套设施质量 | 坡度 | 上报面积 | 成活率 | 成活率等级 | 郁闭度（灌木林覆盖度） | 核实面积 | 不核实面积 | 合格面积 | 待补植面积 | 失败（不合格）面积 | 损失面积 | 不核实原因 | 待补植原因 | 失败（不合格）原因 | 损失原因 | 实施单位综合管理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工育林 |  |  | 造林主体类型 | 备注1 | 备注2 | 核查人员 | 核查日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否有作业设计 | 作业设计是否审批 | 设计单位资质 | 是否按设计施工 | 是否有档案 | 是否抚育 | 是否管护 | 是否开展县级自检 | 是否签订林地使用合同 | 发放林权证 | 育林方法 | 设计育林面积 | 核实育林面积 |  |  |  |  |  |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |

填表说明：

1.各种年度填写全称；项目必须填写计划年度（即该小班完成的是哪个年度的计划）；

2.项目类别：1-退耕还林工程 2－海防林/珠防林 3-石漠化综合治理工程 4-造林补助 5-巩固退耕还林6-油茶项目 7-自治区部门预算珍贵树种项目 8-国家特殊与珍稀林木培育 9-低效公益林改造项目 10-自治区林业经营性产业发展项目(木本油料)目 11-自治区财政森林质量提升和森林景观改造项目 12-重要生态系统保护和修复重大工程 13-中央财政其他国土绿化项目 14-中央财政国土绿化（试点）示范项目

3.造林类别：11-人工造林 12-迹地更新 13-低效林改造 14-补植补造 15-林下经济 16-封山育林 17-退化林修复 18-森林景观改造 19-森林质量提升 20-中幼林抚育

4.造林前地类：110-乔木林地；120-疏林地；130-灌木林地；140-未成林造林地；150-苗圃地；161-采伐迹地；162-火烧迹地；170-林业直服设施用地；211-耕地；212-园地；213-湿地；214-草地；215-陆地水域； 216-其他土地。

5.封育类型：1-乔木型 2-乔灌型 3-灌木型 4-灌草型 5-竹林型；

6.封育方式：1-全封 2-半封 3-轮封；

7.林地权属：所有小班填写，填写代码。1-国有 2-集体；

8.林木权属：所有小班填写，填写代码。1-国有 2-集体 3-个体（含农户自营、农户联营、合资、合作、合股）；

9.林种：常规林种：1-用材林 2-防护林 3-能源林 4-经济林 5-特用林；

10.造林树种：60-柏木 140-马尾松 141-国外松 150-云南松 180-杉木 181-凸杉 190-柳杉 200-水杉 220-樟树 230-楠木 240-栎类 250-桦木 260-硬阔类 280-檫木 290-桉树 300-木麻黄 310-杨树330-软阔类 340-杂木350-针叶混 360-针阔混 370-阔叶混 381-红树林 401-毛竹林 402-杂竹林501-柑桔类 502-苹果 503-梨桃类 504-枣 505-柿 506-板栗 507-核桃 508-澳洲坚果 509-其他果树 551-油茶 552-油橄榄 601-茶 602-辣木 603-树棉 652-八角 653-肉桂  655-桂花  701-杜仲 702-厚朴 704-银杏 753-油桐 754-乌桕758-栓皮栎 801-蚕桑 911-其他灌木树种 940-金银花 941- 猕猴桃 942-葡萄 949-其他藤本；

11.苗木规格：填写苗木地径（cm）、苗高（m）等属性。

12.造林密度：按现地调查结果填写。单位：株/亩。

13.植被配置类型：所有小班填写，填写代码。1-乔木 2-灌木 3-乔灌混交

14.退化等级 0-无 1-重度退化 2-中度退化 3-轻度退化

15.修复方式：1-补植补播；2-采伐修复；3-更替修复；4-平茬复壮；5-辅助措施；可多选，用“+”号。

16.伐后郁闭度：按现地调查结果填写。

17.采伐修复质量：1-合格；2-不合格。

18.封禁设施：1-围栏；2-管护站；3-标志牌；4-界桩；5-其他；可多选，用“+”号。

19.育林措施：1-人工促进更新；2-补植补播；3-平茬复壮；4-沙障固沙；5-浇水施肥；6-其他；可多选，用“+”号。

20.封育效果：1-封育效果较好；2-有明显人畜破坏。

21.补植密度：按现地调查结果填写。单位：株/亩。

22.抚育方式：1-透光伐；2-疏伐；3-生长伐；4-卫生伐；5-补植；6-辅助措施；可多选，用“+”号。

23.伐后郁闭度：按现地调查结果填写。

24.伐后目的树种胸径：按现地调查结果填写。单位：cm。

25.伐后保留株数：按现地调查结果填写。

26.设施类型：1-水源工程；2-节水灌溉工程；3-谷坊；4-水保设施；5-作业便道。

27.设施规格：1-符合设计要求；2-不符合设计要求。

28.设施质量：1-正常使用运行；2-未能正常使用运行。

29.坡度：所有小班填写，填写实际坡度，保留1位小数；

30.县统计上报面积：即县统计上报的小班面积，以亩为单位，保留一位小数，下同；

31.核实面积：按标准调查的核实面积填写；核实面积=合格面积+待补植面积+失败面积+损失面积；

32.合格面积：按标准调查的合格面积填写；

33.待补植面积：按标准调查的待补植面积填写；

34.失败（不合格）面积：按标准调查的失败（不合格）面积填写；

35.损失面积：按标准调查的损失面积填写；

36.成活率（保存率）：按现地调查结果填写。单位：%。

37.成活率等级：1-合格（保存）85%以上 2-待补 41%-84% 3-失败（未保存）40%以下；

38.不核实原因: 核实面积小于上报面积时填写。1-未实施 2-重复上报 3-绿化方式（设施类型）与设计不符 4-位置范围与设计不符 5-无国家下达计划　6-无合同、无作业设计7-属于上一轮退耕地 8-属于退耕还草　9-面积测量不准　10-零星（四旁）植树　11-单行林带　12-虚报 13-造林主体不符(新一轮退耕还林不能填) 14-造林前地类不符(新一轮退耕还林不能填) 15-萌芽更新(新一轮退耕还林不能填) 16-林冠下造林(新一轮退耕还林不能填) 17-有林地补植(新一轮退耕还林不能填) 18-低产林改造(新一轮退耕还林不能填) 19-竹林垦抚(新一轮退耕还林不能填) 20-以封代造(新一轮退耕还林不能填)  21-藤本和草本栽植面积(新一轮退耕还林不能填)；

39.待补植原因：1-人畜破坏 2-抚育不力 3-栽植技术 4-苗木质量 5-未适地适树 6-立地条件7-因灾损毁核销8-造林密度未达标 9-采伐 11-病虫害 12-火灾 13-旱灾 14-冰雪霜冻灾害 15-水灾 16-鼠兔害  17-其他自然原因；

40.失败（不合格）原因：1-未按设计施工 2-成活率不合格 3-封育效果差 4-采伐修复质量不合格 5-设施质量不合格 6-人畜破坏 7-抚育不力 8-栽植技术 9-苗木质量 10-未适地适树 11-立地条件12-因灾损毁核销13-造林密度未达标 14-采伐 15-病虫害 16-火灾 17-旱灾 18-冰雪霜冻灾害 19-水灾 20-鼠兔害  21-其他自然原因 22-无碑牌 23-无管理机构和人员 24-无管护措施 25-不满足封育条件；

41.损失原因：1-征占用　2-复耕　3-地震　4-干旱　5-洪水　6-其他原因损毁  7-转为牧地(新一轮退耕还林不能填)  8-其他自然灾害(新一轮退耕还林不能填)；

42.作业设计：1、有作业设计2、无；

43.作业设计审批：1-已审批；2-未审批；

44.设计单位资质：1-甲级 2-乙级 3-丙级 4-丁级 5-无；

45.按作业设计施工：1、是；2、否；

46.是否有档案：1、有；2、无；

47.是否抚育：1、是；2、否；

48.是否管护：1、是；2、否；

49.是否开展县级自检：1、是；2、否；；

50.是否签订林地使用合同书：1-已签订且规范；2-已签订不规范；3-未签订；

51.是否发放林权证：1、是；2、否；

52.造林主体类型：1-林农；2-林业合作组织；3-承包经营国有林的林业职工；4-国家规定的其他造林主体类型；

53.育林方式：1－人工补植 2-撒播 3-平茬复壮 4-除草 5-无。

附表2

年度营造林成效状况调查表

单位：亩

| 市 | 县 | 乡 | 村 | 林班号 | 经营班 | 小班号 | 上图编号 | 造林类别 | 项目类别 | 计划年度 | 作业年度 | 原地类 | 现地类 | 设计封育类型 | 封育方式 | 林地权属 | 林木权属 | 林种 | 树种 |  |  | 现植被类型 | 坡度 | 株数保存率或郁闭度 | 自检上报合格面积 | 核实面积 | 不核实面积 | 成效合格面积 | 成林面积 | 未达到保存标准（失败）面积 | 损失面积 | 未达到保存标准原因 | 不核实原因 | 损失原因 | 未成林原因 | 综合管理情况 |  |  |  | 育林 |  |  | 造林主体类型 | 备注1 | 备注2 | 监测人员 | 监测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 树种1 | 树种2 | 比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否开展县级自检 | 是否有档案 | 是否管护 | 发放林权证 | 育林方法 | 设计育林面积 | 核实育林面积 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |

填表说明：

1. 各种年度填写全称；

2.项目类别：1-退耕还林工程 2－海防林/珠防林 3-石漠化综合治理工程 4-造林补助 5-巩固退耕还林 6-油茶项目 7-自治区部门预算珍贵树种项目 8-国家特殊与珍稀林木培育 9-低效公益林改造项目 10-自治区林业经营性产业发展项目(木本油料)  112-自治区财政森林质量提升和森林景观改造项目 12-重要生态系统保护和修复重大工程 13-中央财政其他国土绿化项目 14-中央财政国土绿化（试点）示范项目

3. 造林类别：11-人工造林 12-迹地更新 13-低效林改造 14-补植补造  15-林下经济 16-封山育林 17-退化林修复 18-森林景观改造 19-森林质量提升 20-中幼林抚育

4.地类：110-乔木林地；120-疏林地；130-灌木林地；140-未成林造林地；150-苗圃地；161-采伐迹地；162-火烧迹地；170-林业直服设施用地；211-耕地；212-园地；213-湿地；214-草地；215-陆地水域； 216-其他土地

5.林种：1-用材林 2-防护林 3-能源林 4-经济林 5-特用林；

6.封育类型：1-乔木型 2-乔灌型 3-灌木型 4-灌草型 5-竹林型；

7.封育方式：1-全封 2-半封 3-轮封；

8.林地权属：所有小班填写，填写代码。1-国有 2-集体；

9.林木权属：所有小班填写，填写代码。1-国有 2-集体 3-个体（含农户自营、农户联营、合资、合作、合股）；

10.树种：60-柏木 140-马尾松 141-国外松 150-云南松 180-杉木 181-凸杉 190-柳杉 200-水杉 220-樟树 230-楠木 240-栎类 250-桦木 260-硬阔类 280-檫木 290-桉树 300-木麻黄 310-杨树330-软阔类 340-杂木350-针叶混 360-针阔混 370-阔叶混 381-红树林 401-毛竹林 402-杂竹林501-柑桔类 502-苹果 503-梨桃类 504-枣 505-柿 506-板栗 507-核桃 508-澳洲坚果 509-其他果树 551-油茶 552-油橄榄 601-茶 602-辣木 603-树棉 652-八角 653-肉桂  655-桂花  701-杜仲 702-厚朴 704-银杏 753-油桐 754-乌桕758-栓皮栎 801-蚕桑 911-其他灌木树种 940-金银花 941- 猕猴桃 942-葡萄 949-其他藤本；

11.植被类型：1-乔木林 2-灌木林 3-乔灌混交林；

12.坡度：所有小班填写，填写实际坡度，保留1位小数；

13.上报面积：填写经县级监测确认后上报的保存面积，以亩为单位，保留1位小数；

14.保存面积：填写上报面积中达到保存标准的面积（含重新造林成活率合格面积），以亩为单位，保留1位小数；

15.未达到保存（成效）标准面积：填写上报面积中未达到保存标准的面积（含重新造林成活率不合格的面积），以亩为单位，保留1位小数；

16.不核实面积：填写上报面积中不存在的面积，以亩为单位，保留1位小数；

17.损失面积：存在损失面积的小班填写，以亩为单位，保留1位小数；

18.成林面积：填写保存面积中达到成林标准的面积；

19.未达到保存成效标准原因：存在未达到保存标准面积的小班填写，填写代码。当多种原因同时存在时，填写面积比例较大的原因。1-雨雪冰冻灾害  2-地震  3-水灾  4-干旱  5-其他自然原因  6-造林密度未达标  7-采伐  8-人畜破坏  9-抚育不力  10-栽植技术  11-苗木质量  12-未适地适树  13-立地条件  14-火灾  15-病虫鼠兔害  16-开垦种地；；

20.不核实原因：存在不核实面积的小班填写。1-未实施 2-重复上报 3-绿化方式与设计不符 4-位置范围与设计不符 5-无国家下达计划　6-无合同、无作业设计7-属于上一轮退耕地 8-属于退耕还草　9-面积测量不准　10-零星（四旁）植树　11-单行林带　12-虚报 13-造林主体不符(新一轮退耕还林不能填) 14-造林前地类不符(新一轮退耕还林不能填) 15-萌芽更新(新一轮退耕还林不能填) 16-林冠下造林(新一轮退耕还林不能填) 17-有林地补植(新一轮退耕还林不能填) 18-低产林改造(新一轮退耕还林不能填) 19-竹林垦抚(新一轮退耕还林不能填) 20-以封代造(新一轮退耕还林不能填)  21-藤本和草本栽植面积(新一轮退耕还林不能填)；

21.损失原因：1-征占用　2-复耕　3-地震　4-干旱　5-洪水　6-其他原因损毁  7-转为牧地(新一轮退耕还林不能填)  8-其他自然灾害(新一轮退耕还林不能填)；

22.未成林原因：成林面积小于保存面积的小班填写，填写代码。1-重新造林　2-采伐  3-火灾  4-干旱　5-冰冻灾害　6-其他自然灾害　7-高强度耕作  8-间种高杆作物  9-冠幅小、间距宽　10-缺乏抚育管理  11-未适地适树  12-立地条件差、生长慢；

23.造林主体类型：1-林农；2-林业合作组织；3-承包经营国有林的林业职工；4-国家规定的其他造林主体类型；

24.育林方式：1－人工补植 2-撒播 3-平茬复壮 4-除草 5-无。

| 附表3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度 项目当年人工造林综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |
| 单位 | 监测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  |  |  | 任务完成情况 |  |  |  | 管理指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自检上报面积 | 核实面积 | 核实合格面积 | 管理情况（核实面积） |  |  |  |  |  | 面积核实率 | 核实面积合格率 | 上报面积合格率 | 全县自检合格面积 | 推算核实面积 | 推算完成合格面积 | 计划 任务 | 任务完成率 | 作业设计率 | 按设计施工率 | 建档率 | 自查率 | 抚育率 | 管护率 |  |
|  |  |  |  | 作业设计面积 | 按作业设计施工面积 | 有档案面积 | 开展县级自检面积 | 抚育面积 | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 项目当年封山育林综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |  |  |  |  |
| 单位 | 监测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 任务完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自检上报面积 |  |  | 核实面积 |  |  | 核实合格面积 |  |  | 管理情况（核实面积） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积核实率 |  |  | 核实面积合格率 |  |  | 上报面积合格率 |  |  | 全县自检合格面积 |  |  | 推算核实面积 |  | 推算完成合格面积 |  |  | 计划 任务 |  |  | 任务完成率 |  | 作业设计率 |  |  | 按设计施工率 |  |  | 建档率 |  |  | 自查率 |  |  | 育林率 |  |  | 管护率 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业设计面积 |  |  | 按作业设计施工面积 |  |  | 有档案面积 |  |  | 开展县级自检面积 |  |  | 设计育林面积 |  |  | 核实育林面积 |  |  | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表3-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 项目当年人工迹地更新综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  |  | 监测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 任务完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自检上报面积 |  |  | 核实面积 |  |  | 核实合格面积 |  |  | 管理情况（核实面积） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积核实率 |  |  | 核实面积合格率 |  |  | 上报面积合格率 |  |  | 全县自检合格面积 |  |  | 推算核实面积 |  |  |  | 推算完成合格面积 |  |  | 计划 任务 |  |  | 任务完成率 |  |  | 作业设计率 |  |  | 按设计施工率 |  |  | 建档率 |  |  | 自查率 |  |  | 抚育率 |  |  | 管护率 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业设计面积 |  |  | 按作业设计施工面积 |  |  | 有档案面积 |  |  | 开展县级自检面积 |  |  | 抚育面积 |  |  | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 项目当年林下经济综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |  |  |  |
| 单位 |  | 监测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 任务完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自检上报面积 |  |  | 核实面积 |  |  | 核实合格面积 |  |  | 管理情况（核实面积） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积核实率 |  |  | 核实面积合格率 |  |  | 上报面积合格率 |  |  | 全县自检合格面积 |  |  | 推算核实面积 |  |  | 推算完成合格面积 |  |  | 计划 任务 |  |  | 任务完成率 |  |  |  | 作业设计率 |  |  | 按设计施工率 |  |  | 建档率 |  |  | 自查率 |  |  | 抚育率 |  |  | 管护率 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业设计面积 |  |  | 按作业设计施工面积 |  |  | 有档案面积 |  |  | 开展县级自检面积 |  |  | 抚育面积 |  |  | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表3-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 项目当年低效林改造综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |  |
| 单位 | 监测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  |  |  |  |  | 任务完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自检上报面积 |  | 核实面积 |  | 核实合格面积 |  | 管理情况（核实面积） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积核实率 |  | 核实面积合格率 |  | 上报面积合格率 |  | 全县自检合格面积 |  | 推算核实面积 |  | 推算完成合格面积 |  | 计划 任务 |  | 任务完成率 |  | 作业设计率 |  | 按设计施工率 |  | 建档率 |  | 自查率 |  | 抚育率 |  | 管护率 |
|  |  |  |  |  |  |  | 作业设计面积 |  | 按作业设计施工面积 |  | 有档案面积 |  | 开展县级自检面积 |  | 抚育面积 |  | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表3-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 项目当年补植补造综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |  |  |
| 单位 |  | 监测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  |  |  |  |  | 任务完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自检上报面积 | 核实面积 | 核实合格面积 |  | 管理情况（核实面积） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积核实率 |  | 核实面积合格率 |  | 上报面积合格率 |  | 全县自检合格面积 |  | 推算核实面积 |  | 推算完成合格面积 |  | 计划 任务 |  | 任务完成率 |  | 作业设计率 |  | 按设计施工率 |  | 建档率 |  | 自查率 |  | 抚育率 |  | 管护率 |  |
|  |  |  |  |  |  | 作业设计面积 |  | 按作业设计施工面积 |  | 有档案面积 |  | 开展县级自检面积 |  | 抚育面积 |  | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表3-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 项目当年退化林修复综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |
| 单位 | 监测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  |  | 任务完成情况 |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |  |  |  |
|  | 自检上报面积 | 核实面积 | 核实合格面积 | 管理情况（核实面积） |  |  |  |  |  | 面积核实率 | 核实面积合格率 | 上报面积合格率 | 全县自检合格面积 | 推算核实面积 | 推算完成合格面积 | 计划 任务 | 任务完成率 | 作业设计率 | 按设计施工率 | 建档率 | 自查率 | 抚育率 | 管护率 |
|  |  |  |  | 作业设计面积 | 按作业设计施工面积 | 有档案面积 | 开展县级自检面积 | 抚育面积 | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表3-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 项目当年森林景观改造综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |
| 单位 | 监测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  |  | 任务完成情况 |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |  |  |  |
|  | 自检上报面积 | 核实面积 | 核实合格面积 | 管理情况（核实面积） |  |  |  |  |  | 面积核实率 | 核实面积合格率 | 上报面积合格率 | 全县自检合格面积 | 推算核实面积 | 推算完成合格面积 | 计划 任务 | 任务完成率 | 作业设计率 | 按设计施工率 | 建档率 | 自查率 | 抚育率 | 管护率 |
|  |  |  |  | 作业设计面积 | 按作业设计施工面积 | 有档案面积 | 开展县级自检面积 | 抚育面积 | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表3-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 项目当年森林质量提升综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |
| 单位 | 监测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  |  | 任务完成情况 |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |  |  |  |
|  | 自检上报面积 | 核实面积 | 核实合格面积 | 管理情况（核实面积） |  |  |  |  |  | 面积核实率 | 核实面积合格率 | 上报面积合格率 | 全县自检合格面积 | 推算核实面积 | 推算完成合格面积 | 计划 任务 | 任务完成率 | 作业设计率 | 按设计施工率 | 建档率 | 自查率 | 抚育率 | 管护率 |
|  |  |  |  | 作业设计面积 | 按作业设计施工面积 | 有档案面积 | 开展县级自检面积 | 抚育面积 | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表3-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 项目当年营造林实绩综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |
| 单位 | 监测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  |  | 任务完成情况 |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |  |  |
|  | 自检上报面积 | 核实面积 | 核实合格面积 | 管理情况（核实面积） |  |  |  |  |  | 面积核实率 | 核实面积合格率 | 上报面积合格率 | 全县自检合格面积 | 推算核实面积 | 推算完成合格面积 | 计划 任务 | 任务完成率 | 作业设计率 | 按设计施工率 | 建档率 | 自查率 | 管护率 |
|  |  |  |  | 作业设计面积 | 按作业设计施工面积 | 有档案面积 | 开展县级自检面积 | 抚育面积 | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表3-11 | 存在问题一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：亩 |
| 序号 | 市别 | 县名 | 项目类别 | 存在问题 | 发生地点及具体内容 | 面积 |

填表说明 ①存在问题：填虚报、错报、地类不符、林粮间作、林下造林等。

②地点：填××乡镇××村××林班××小班。

| 附表4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 项目人工造林成效综合监测统计表 单位：亩、% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 监测情况 |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  | 任务完成情况 |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |
|  | 自检上报面积 | 核实面积 | 核实合格面积 | 管理情况（核实） |  |  | 面积核实率 | 核实面积合格率 | 计划 任务 | 造林当年上报合格面积 | 自检保存合格面积 | 推算保存合格面积 | 当年上报面积保存率 | 自检率 | 档案率 | 管护率 |
|  |  |  |  | 有档案面积 | 开展县级自检面积 | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 项目封山育林成效综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |
| 单位 | 监测情况 |  |  |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  | 任务完成情况 |  |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |  |
|  | 自检上报面积 | 核实面积 | 核实合格面积 | 管理情况（核实面积） |  |  |  |  | 面积核实率 | 核实面积合格率 | 计划 任务 | 封育当年上报合格面积 | 全县自检合格面积 | 推算核实面积 | 推算成效合格面积 | 当年上报成效合格率 | 档案率率 | 自查率 | 育林率 | 管护率 |
|  |  |  |  | 有档案面积 | 开展县级自检面积 | 设计育林面积 | 核实育林面积 | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 项目人工迹地更新成效综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |
| 单位 | 监测情况 |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  | 任务完成情况 |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |
|  | 自检上报面积 | 核实面积 | 核实合格面积 | 管理情况（核实） |  |  | 面积核实率 | 核实面积合格率 | 计划 任务 | 造林当年上报合格面积 | 自检保存合格面积 | 推算保存合格面积 | 当年上报面积保存率 | 自检率 | 档案率 | 管护率 |
|  |  |  |  | 有档案面积 | 开展县级自检面积 | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表4-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 项目林下经济成效综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |
| 单位 | 监测情况 |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  | 任务完成情况 |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |
|  | 自检上报面积 | 核实面积 | 核实合格面积 | 管理情况（核实） |  |  | 面积核实率 | 核实面积合格率 | 计划 任务 | 造林当年上报合格面积 | 自检保存合格面积 | 推算保存合格面积 | 当年上报面积保存率 | 自检率 | 档案率 | 管护率 |
|  |  |  |  | 有档案面积 | 开展县级自检面积 | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 项目低效林改造成效综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |
| 单位 | 监测情况 |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  | 任务完成情况 |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |
|  | 自检上报面积 | 核实面积 | 核实合格面积 | 管理情况（核实） |  |  | 面积核实率 | 核实面积合格率 | 计划 任务 | 造林当年上报合格面积 | 自检保存合格面积 | 推算保存合格面积 | 当年上报面积保存率 | 自检率 | 档案率 | 管护率 |
|  |  |  |  | 有档案面积 | 开展县级自检面积 | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 项目补植补造成效综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |
| 单位 | 监测情况 |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  | 任务完成情况 |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |
|  | 自检上报面积 | 核实面积 | 核实合格面积 | 管理情况（核实） |  |  | 面积核实率 | 核实面积合格率 | 计划 任务 | 造林当年上报合格面积 | 自检保存合格面积 | 推算保存合格面积 | 当年上报面积保存率 | 自检率 | 档案率 | 管护率 |
|  |  |  |  | 有档案面积 | 开展县级自检面积 | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表4-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 项目退化林修复成效综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |
| 单位 | 监测情况 |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  | 任务完成情况 |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |
|  | 自检上报面积 | 核实面积 | 核实合格面积 | 管理情况（核实） |  |  | 面积核实率 | 核实面积合格率 | 计划 任务 | 造林当年上报合格面积 | 自检保存合格面积 | 推算保存合格面积 | 当年上报面积保存率 | 自检率 | 档案率 | 管护率 |
|  |  |  |  | 有档案面积 | 开展县级自检面积 | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表4-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 项目森林景观改造成效综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |
| 单位 | 监测情况 |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  | 任务完成情况 |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |
|  | 自检上报面积 | 核实面积 | 核实合格面积 | 管理情况（核实） |  |  | 面积核实率 | 核实面积合格率 | 计划 任务 | 造林当年上报合格面积 | 自检保存合格面积 | 推算保存合格面积 | 当年上报面积保存率 | 自检率 | 档案率 | 管护率 |
|  |  |  |  | 有档案面积 | 开展县级自检面积 | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表4-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 项目森林质量提升成效综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |
| 单位 | 监测情况 |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  | 任务完成情况 |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |
|  | 自检上报面积 | 核实面积 | 核实合格面积 | 管理情况（核实） |  |  | 面积核实率 | 核实面积合格率 | 计划 任务 | 造林当年上报合格面积 | 自检保存合格面积 | 推算保存合格面积 | 当年上报面积保存率 | 自检率 | 档案率 | 管护率 |
|  |  |  |  | 有档案面积 | 开展县级自检面积 | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表4-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 项目营造林成效综合监测统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |
| 单位 | 监测情况 |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  | 任务完成情况 |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |
|  | 自检上报面积 | 核实面积 | 核实合格面积 | 管理情况（核实） |  |  | 面积核实率 | 核实面积合格率 | 计划 任务 | 当年上报合格面积 | 自检保存合格面积 | 推算保存合格面积 | 当年上报面积保存率 | 自检率 | 档案率 | 管护率 |
|  |  |  |  | 有档案面积 | 开展县级自检面积 | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4-11

|  | 存在问题一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：亩 |
| 序号 | 市别 | 县名 | 项目类别 | 存在问题 | 发生地点及具体内容 | 面积 |

填表说明 ①存在问题：填虚报、错报、地类不符、林粮间作、林下造林等。

②地点：填××乡镇××村××林班××小班。

| 附表5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退耕地还林第二年和第三年监测小班调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |  |  |  |
| 省 | 县 | 乡 | 村（林班） | 经度 | 纬度 | 地区类别 | 小班号 | 图幅号 | 坡度 | 计划年度 | 作业年度 | 退耕地类别 | 林地权属 | 林木权属 | 林种 | 树种 | 植被配置类型 | 上报面积 | 核实面积 | 不核实原因 | 成活率 |  |  | 核实面积等级 |  |  |  | 待补植原因 | 失败原因 | 损失原因 | 管理情况（核实面积） |  |  |  |  |  | 监测人 | 监测年度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 待补植 | 失败 | 合格面积 | 待补植面积 | 失败面积 | 损失面积 |  |  |  | 设计 | 监测 | 档案 | 管护 | 抚育面积 | 不动产权证书 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

填表说明：

1．省： 所有小班填写，填写代码。45-广西

2．县：所有小班填写，填写实际完整名称；

3．乡：所有小班填写，填写实际完整名称；

4．村（林班）：所有小班填写，填写实际完整名称；

5．经度：所有小班填写小班中心位置的经度，以度为单位，保留5位小数；

6．纬度：所有小班填写小班中心位置的纬度，以度为单位，保留5位小数；

7．地区类别：所有小班填写，填写代码。1-一般地区　2-年降水量400mm以下地区 3-热带亚热带岩溶地区　4-干热（干旱）河谷地区；

8．小班号：所有小班填写，填写被监测单位原编小班号；

9．图幅号：所有小班填写，填写监测图所编图幅号；

10．坡度：所有小班填写，填写实际坡度，保留1位小数；

11．计划年度：所有小班填写，填写小班完成计划的年度，如1999；

12．作业年度：所有小班填写，填写小班实际作业的年度；

13．退耕地类别：所有小班填写，填写代码。1-25度以上坡耕地　2-严重沙化耕地　3-三峡库区及上游区域15至25度坡耕地　4-丹江口库区及上游区域15至25度坡耕地　5-一级水功能区的保护区、保留区迎水面的15至25度坡耕地　6-其他土地；

14．林地权属：所有小班填写，填写代码。1-国有 2-集体；

15．林木权属：所有小班填写，填写代码。1-国有 2-集体 3-个体（含农户自营、农户联营、合资、合作、合股）；

16．林种：所有还林小班填写，填写代码。1-生态林　2-经济林；

17．树种：所有小班填写，按附4填写代码；

18．植被配置类型：所有小班填写，填写代码。1-乔木 2-灌木 3-乔灌混交；

19．上报面积：所有小班填写，县级监测填写原计划完成上报面积，第三年省级监测填写县级监测后上报的合格面积，以亩为单位，保留1位小数；

20．核实面积：所有小班填写，填写经监测后的确认面积，以亩为单位，保留1位小数；

21．不核实原因：存在不核实面积的小班填写，填写代码。1-无国家下达计划　2-无合同、无作业设计　3-属于上一轮退耕地　4-重复上报　5-属于退耕还草　6-图与现地不符　7-面积测量不准　8-零星（四旁）植树　9-单行林带　10-虚报；

22．成活率合格：成活率合格小班按实际调查值填写成活率百分数，取整数；

23．成活率待补植：成活率待补植小班按实际调查值填写成活率百分数，取整数；

24．成活率失败：成活率失败小班按实际调查值填写成活率百分数，取整数；

25．核实面积等级合格面积：填写实际合格面积；

26．核实面积等级待补植面积：填写实际待补植面积；

27．核实面积等级失败面积：填写实际失败面积；

28．核实面积等级损失面积：指造林地因人为或自然原因已损毁的面积；

29．待补植原因：小班中出现待补植面积时填写，填写代码。1-水灾　2-干旱　3-其他自然原因　4-造林密度未达标　5-人畜破坏　6-抚育不力　7-栽植技术　8-苗木质量　9-未适地适树　10-立地条件差　11-火灾　12-病虫害；

30．失败原因：小班中出现失败面积时填写，填写代码。1-水灾　2-干旱　3-其他自然原因　4-造林密度未达标　5-人畜破坏　6-抚育不力　7-栽植技术　8-苗木质量　9-未适地适树　10-立地条件差　11-火灾　12-病虫害；

31．损失原因：存在损失面积的小班填写，填写代码。1-征占用　2-复耕　3-地震　4-干旱　5-洪水　6-其他原因损毁；

32．设计：所有小班填写，填写核实有设计面积；

33．监测：所有小班填写，填写核实实际有监测面积；

34．档案：所有小班填写，填写核实有档案面积；

35．管护：所有小班填写，填写核实有管护面积；

36．抚育面积：所有小班填写，填写小班中实际抚育面积，以亩为单位，保留1位小数；

37．不动产权证书：所有小班填写，填写实际发放不动产证面积；

38．监测人：所有小班填写，填写实际中文姓名；

39．监测年度：所有小班填写。

| 附表5-2 退耕地还林监测工作量统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：亩、个 |
| 单位 | 县数 | 乡数 | 小班数 | 监测面积 |

附表5-3

| 退耕地还林监测核实与合格情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |
| 单位 | 退耕地类别 | 上报面积 | 核实面积 | 核实面积中 |  |  |  | 面积核实率 | 面积合格率 |  |
|  |  |  |  | 合格面积 | 待补植面积 | 失败面积 | 损失面积 |  | 上报合格率 | 核实合格率 |

附表5-4

| 退耕地还林监测不核实面积和损失面积原因分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩 |  |
| 单位 | 上报面积 | 不核实面积分原因统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 损失面积分原因统计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 无计划 | 无合同、无设计 | 上一轮退耕地 | 重复上报 | 属于退耕还草 | 图与现地不符 | 面积测量不准 | 零星植树 | 单行林带 | 虚报 | 合计 | 征占用 | 复耕 | 地震 | 干旱 | 洪水 | 其他原因损毁 |

附表5-5

| 退耕地还林监测待补植面积原因分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩 |  |
| 单位 | 上报面积 | 核实面积中待补植面积分原因统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 水灾 | 干旱 | 其他自然原因 | 密度不够 | 人畜破坏 | 抚育 不力 | 栽植 | 苗木质量 | 未适地适树 | 立地条件 | 火灾 | 病虫害 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术 |  |  |  |  |  |

附表5-6

| 退耕地还林监测失败面积原因分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩 |  |
| 单位 | 上报面积 | 核实面积中失败面积分原因统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 水灾 | 干旱 | 其他自然原因 | 密度不够 | 人畜破坏 | 抚育 不力 | 栽植技术 | 苗木质量 | 未适地适树 | 立地条件 | 火灾 | 病虫害 |

附表5-7

| 退耕地还林监测管理情况分析统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |
| 单位 | 上报面积 | 核实面积 | 管理指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计 |  | 监测 |  | 档案 |  | 管护 |  | 抚育 |  | 不动产权证书发放 |  |
|  |  |  | 面积 | 率 | 面积 | 率 | 面积 | 率 | 面积 | 率 | 面积 | 率 | 面积 | 率 |

附表5-8

|  | 退耕地还林监测合格面积按树种统计表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：亩、% |
| 单位 | 树种 | 保存面积 | 比重 |
| XX县 | 合计 |  |  |
|  | … |  |  |

附表5-9

|  | 退耕地还林监测合格面积按权属、植被配置类型情况统计表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：亩、% |
| 单位 | 项目 | 保存面积 | 比重 |
| XX县 | 合计 |  |  |
|  | 按林地权属 |  |  |
|  | 国有 |  |  |
|  | 集体 |  |  |
|  | 按林木权属 |  |  |
|  | 国有 |  |  |
|  | 集体 |  |  |
|  | 个体 |  |  |
|  | 按植被配置类型 |  |  |
|  | 乔木 |  |  |
|  | 灌木 |  |  |
|  | 乔灌混交 |  |  |

附表5-10

| 退耕地还林监测主要问题一览表 |  |
| --- | --- |
| 监测单位 | 主要问题及实例 |
| ××省 |  |
| （各县主要问题的综合） |  |
| ××县 |  |
| …… |  |

附表5-11

| **年退耕地还林第二年监测结果上报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩 |  |
| 单位 | 计划年度 | 监测年度 | 退耕地类别 | 计划面积 | 退耕地还林第二年监测确认的面积 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 合格面积 | 待补植面积 | 失败面积 | 损失面积 | 不核实面积 | 不动产权证书发放面积 |

附表6-1

| 中央财政造林补助监测小班调查表 单位：亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 乡镇 | 村 | 林班 | 经营班 | 小班号 | 图幅号 | 计划年度 | 造林年度 | 林地权属 | 林木权属 | 申报造林类别 | 核实造林类别 | 造林前地类 | 申报补贴标准 | 核实补贴标准 | 造林树种 | 县级自查保存面积 | 保存面积 | 株树保存率 | 保存率等级 | 郁闭度（灌木林覆盖度） | 未保存面积 |  | 未保存原因 | 损失原因 | 管理类指标 |  |  |  |  |  | 造林主体类型 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 其中损失面积 |  |  | 作业设计 | 作业设计审批 | 设计单位资质 | 按作业设计施工 | 合同书签订 | 是否开展县级自检 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

填表说明：

1.县（市、局）、乡（镇、场）填写全称。

2.地区类别：1-年均降水量在400mm以上地区；2-年均降水量在400mm以下地区；3-热带亚热带岩溶地区、干热（干旱）河谷等生态脆弱地带。

3.林地权属：1-国有 2-集体；  林木权属：1-国有 2-集体 3-个人 4-其他。

4.造林类别：11-人工造林 12-人工更新。

5.造林前地类：110-乔木林地；120-疏林地；130-灌木林地；140-未成林造林地；150-苗圃地；161-采伐迹地；162-火烧迹地；170-林业直服设施用地；211-耕地；212-园地；213-湿地；214-草地；215-陆地水域； 216-其他土地。

6.补贴标准：1-乔木林（200元）；2-灌木林（120元）；3-木本粮油经济林（160元）；4-水果、木本药材等其他经济林（100元）；5-新造竹林（100元）；6-迹地人工更新（100元）。

7.造林树种：10-红松 20-冷杉 30-云杉 40-紫杉 50-铁杉 60-柏木 70-落叶松 80-樟子松 90-赤松 100-黑松 110-油松 120-华山松 130-油杉 140-马尾松 141-国外松 142-黄山松 150-云南松 160-思茅松 170-高山松 171-其他松180-杉木 190-柳杉 200-水杉 210-水、胡、黄 220-樟树 230-楠木 240-栎类 250-桦木 260-硬阔类 261-刺槐 270-椴树类 280-檫木 290-桉树 300-木麻黄 310-杨树 320-桐类 330-软阔类 340-杂木350-针叶混 360-针阔混 370-阔叶混 380-矮林 381-红树林 401-毛竹林 402-杂竹林501-柑桔类 502-苹果 503-梨桃类 504-枣 505-柿 506-板栗 507-核桃 509-其他果树 551-油茶 552-油橄榄 553-文冠树 554-油棕 559-其他食用油料树种601-茶 602-咖啡 603-可可 609-其他饮料树种 651-花椒 652-八角 653-肉桂 654-胡椒 655-桂花 659-其他调香料树种 701-杜仲 702-厚朴 703-枸杞 704-银杏 705-山杏 709-其他药材树种 751-漆树 752-紫胶寄主树 753-油桐 754-乌桕755-棕榈 756-橡胶 757-腊树 758-栓皮栎 759-其他工业原料树种 801-蚕桑 802-蚕柞 809-其他经济树种 901-沙柳 902-毛条 903-柠条 904-柽柳 905-花棒  906-踏朗 907-沙拐枣 908-梭梭 909-沙棘 910-紫穗槐 911-其他灌木树种 940-金银花 941- 猕猴桃 942-葡萄 949-其他藤本 950-草木樨 951-蓖麻 952-麻黄 953-黑麦草 954-红豆草 955-燕麦草 956-三叶草 957-冰草 958-猫尾草 959-星星草 960-披碱草 961-早熟禾 962-沙打旺 963-雀麦 964-芒麦 965-沙蒿 966-油蒿 967-籽蒿 968-碱茅 969-针茅 970-苜蓿 971-狼毒 972-骆驼 973-其他草类。各省区可根据实际情况自行编制上述代码中未收录的树种代码。

8.核实面积、合格面积、损失面积：核实面积=合格面积+不合格面积+损失面积。即损失面积也算核实面积，但兑现补贴资金时只兑现合格面积。

9.成活率等级：1-合格 2-不合格。

10.不核实原因: 核实面积小于申报面积时填写。11-重复上报 12-造林主体不符 13-造林前地类不符 14-零星植树（未达起始面积） 15-藤本和草本栽植面积 16-单行林带造林 17-萌芽更新 18-林冠下造林 19-有林地补植 20-低产林改造 21-竹林垦抚 22-以封代造 23-虚报 24-面积测量不准。

11.不合格原因：成活率等级为2时填写。1-人畜破坏 2-抚育不力 3-栽植技术 4-苗木质量 5-未适地适树 6-立地条件7-因灾损毁核销8-造林密度未达标 9-采伐 11-病虫害 12-火灾 13-旱灾 14-冰雪霜冻灾害 15-水灾 16-鼠兔害  17-其他自然原因。

12.损失原因：有损失面积时填写。1-开垦种地 2-转为牧地 3-建设征用占用 4-自然灾害。

13.作业设计：核实有规范作业设计面积

14.作业设计审批：1-已审批；2-未审批。

15.设计单位资质：1-甲级 2-乙级 3-丙级 4-丁级 5-无。

16.按作业设计施工：核实按作业施工面积

17.合同书签订：1-已签订且规范；2-已签订不规范；3-未签订。

18.档案管理：核实有规范档案管理面积

19.良种壮苗使用：1-合格 2-不合格。

20.造林主体类型：1-林农；2-林业合作组织；3-承包经营国有林的林业职工；4-国家规定的其他造林主体类型。

附表6-2

| 中央财政造林补助省级监测结果统计上报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元、亩、% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 试点补贴资金下达 |  | 补贴类型 | 实施方案编制造林任务面积 | 实际完成造林任务面积 | 造林任务完成3年后、省级监测前开展的县级保存状况调查 |  |  | 省级监测 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保存率 | 测算保存面积 |
|  | 造林直接补贴资金（前50%） | 间接费用补贴资金 |  |  |  | 保存面积 | 未保存面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 计 | 其中：损失面积 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| XX县 |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.乔木林（200元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.灌木林（内蒙古、宁夏、甘肃、新疆、青海、陕西、山西200元，其余省120元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.木本粮油经济林（200元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.水果、木本药材等其他经济林（100元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.新造林竹林（100元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.迹地人工更新（100元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.低产低效林改造（100元） |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表6-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造林任务完成后、省级监测成活状况调查未合格面积分原因统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩 |  |
| 单位 | 未合格面积合计 | 因各种原因导致的未合格面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因各种原因导致的损失面积 |  |  |  |  |
|  |  | 计 | 因人畜破坏 | 因抚育不力 | 因栽植技术 | 因苗木质量 | 因未适地适树 | 因立地条件 | 因灾损毁核销 | 因造林密度未达标 | 因采伐 | 因病虫害 | 因火灾 | 因旱灾 | 因冰雪霜冻灾害 | 因水灾 | 因鼠兔害 | 因其他自然原因 | 因林冠下造林（含有林地补植） | 因零星植树（未达起始面积） | 因萌芽更新 | 因单行林带造林 | 因竹林垦抚 | 因藤本草本植物种植 | 因以封代造 | 计 | 因开垦种地 | 因转为牧地 | 因建设占用征收 | 因自然灾害 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| 附表6-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央财政造林补助基本情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 试点县(市、区）数 | 试点乡(镇、场）数 | 涉及造林主体数量 |  |  |  | 签订合同份数 | 编制作业设计份数 |
|  |  |  | 计 | 林农（户） | 林农合作组织（个） | 承保经营国有林的林业职工（人） |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 附表7-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国土绿化项目任务完成统计表 |  |  |  |
| 绿化方式 | 任务完成情况 |  |  |
|  | 计划任务面积（设施数量） | 合规的完成任务上图面积（合规的设施数量） | 任务完成率 |
| 合计（不含配套设施） |  |  |  |
| 其中：人工造林（更新） |  |  |  |
| 封山（沙）育林 |  |  |  |
| 飞播造林 |  |  |  |
| 退化林修复 |  |  |  |
| 中幼林抚育 |  |  |  |
| 人工种草 |  |  |  |
| 草原改良 |  |  |  |
| 沙化土地综合治理 |  |  |  |
| 配套设施 |  |  |  |

| 附表7-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国土绿化项目任务核实统计表 |  |  |  |  |
| 绿化方式 | 任务核实情况 |  |  |  |
|  | 抽查小班总面积（抽查设施数量） | 抽查小班核实面积面积（核实设施数量） | 权重 | 任务完成率 |
| 合计（不含配套设施） |  |  |  |  |
| 其中：人工造林（更新） |  |  |  |  |
| 封山（沙）育林 |  |  |  |  |
| 飞播造林 |  |  |  |  |
| 退化林修复 |  |  |  |  |
| 中幼林抚育 |  |  |  |  |
| 人工种草 |  |  |  |  |
| 草原改良 |  |  |  |  |
| 沙化土地综合治理 |  |  |  |  |
| 配套设施 |  |  |  |  |

| 附表7-3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国土绿化项目建设质量统计表 |  |  |  |  |
| 绿化方式 | 建设质量情况 |  |  |  |
|  | 抽查小班核实面积（核实设施数量） | 抽查小班核实合格总面积（合格设施数量） | 权重 | 核实合格率 |
| 合计（不含配套设施） |  |  |  |  |
| 其中：人工造林（更新） |  |  |  |  |
| 封山（沙）育林 |  |  |  |  |
| 飞播造林 |  |  |  |  |
| 退化林修复 |  |  |  |  |
| 中幼林抚育 |  |  |  |  |
| 人工种草 |  |  |  |  |
| 草原改良 |  |  |  |  |
| 沙化土地综合治理 |  |  |  |  |
| 配套设施 |  |  |  |  |

| 附表7-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国土绿化项目质量综合评价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 任务完成率（P1） | 任务核实率（P2） | 核实合格率（P3） | 配套设施扣分（F） | 综合得分（T） | 综合评价等级 |
| 1 | XXX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |  |  |
| 3 | XXX |  |  |  |  |  |  |
| 4 | XXX |  |  |  |  |  |  |
| 5 | XXX |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：项目建设综合评价等级填写：优（代码1）、良（代码2）、合格（代码3）、不合格（代码4）。

| 附表8 年营造林实绩综合监测工作量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被监测单位： |  |  |  |  |  |  | 县(市、区) |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亩 |  |

| 监测项目 |  |  | 监测县数 | 监测乡镇数 | 监测村数 | 监测林班数 | 监测小班数 | 监测面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人工造林(更新) | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低产林改造 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 退化林修复 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 森林质量提升 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 森林景观改造 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 退耕还林工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 退耕地还林 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 荒山荒地造林 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巩固退耕还林成果专项规划林业项目 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 珠（海）防林工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林(更新) | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石漠化治理工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林(更新) | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央财政造林补助项目 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林(更新) | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要生态系统保护和修复重大工程项目 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林(更新) | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 退化林修复 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央财政其他国土绿化项目 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林（更新） | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 森林质量提升 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家特殊及珍稀林木培育项目 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低产林改造 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自治区林业经营性产业发展项目(木本油料) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林(更新) | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低产林改造 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自治区财政森林质量提升和森林景观改造项目 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 森林质量提升 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 森林景观改造 | 当年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成效 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：填写的面积均为监测面积

| 附表9-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度广西营造林实绩综合监测面积测算和总体指标计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、% |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 项目 |  |  |  | 监测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  |  |  |  |  | 任务完成情况 |  |  |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自检上报面积 |  | 核实面积 | 核实合格面积 |  | 管理情况（核实面积） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积核实率 |  | 核实面积合格率 |  | 上报面积合格率 |  | 全县自检合格面积 | 推算核实面积 |  | 推算完成合格面积 |  | 计划 任务 | 任务完成率 | 作业设计率 |  | 按设计施工率 | 建档率 |  | 自查率 | 抚育率 | 管护率 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业设计面积 | 按作业设计施工面积 |  | 有档案面积 |  | 开展县级自检面积 |  | 抚育面积 |  | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 退耕还林工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 巩固退耕还林成果专项规划林业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新一轮退耕还林工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珠（海）防林工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石漠化综合治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央财政造林补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要生态系统保护和修复重大工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央财政其他国土绿化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家特殊及珍稀林木培育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央财政国土绿化（试点）示范项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自治区林业经营性产业发展项目(木本油料) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自治区财政森林质量提升和森林景观改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表9-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度当年人工造林、更新造林、封山育林等完成情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩 |  |  |  |
| 单位 |  |  | 合计 |  |  | 人工造林 |  |  |  |  |  | 迹地更新 |  |  |  |  |  | 封山育林 |  |  |  |  | 低产低效林改造 |  |  |  |  | 补植补造 |  |  |  |  |  |  | 林下经济 |  |  |  |  |  |

| 附表10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度广西营造林成效综合监测面积测算和总体指标计算表 单位：亩、% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位 | 项目 |  |  | 监测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测质量情况 |  |  |  | 任务完成情况 |  |  |  |  |  | 管理指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自检上报面积 |  | 核实面积 |  | 核实合格面积 |  | 管理情况（核实） |  |  |  |  | 面积核实率 |  | 核实面积合格率 |  | 计划 任务 | 当年上报合格面积 |  | 自检保存合格面积 | 推算保存合格面积 |  | 当年上报面积保存率 | 自检率 |  | 档案率 | 管护率 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有档案面积 | 开展县级自检面积 |  | 管护面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 退耕还林工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 巩固退耕还林成果专项规划林业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新一轮退耕还林工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 珠（海）防林工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石漠化综合治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政造林补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重要生态系统保护和修复重大工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政其他国土绿化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 国家特殊及珍稀林木培育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政国土绿化（试点）示范项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自治区林业经营性产业发展项目(木本油料) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自治区财政森林质量提升和森林景观改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表10-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度历年人工造林、更新造林、封山育林等保存（成效）汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  |  | 合计 | 人工造林 |  | 迹地更新 |  |  |  |  | 封山育林 |  |  |  | 低产低效林改造 |  |  |  |  |  |  | 补植补造 |  |  |  | 林下经济 |  |  |  |  |  |  |

附件

用地用海分类名称、代码

用地用海分类名称、代码是根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》划定的类型，包括耕地、园地、林地、草地、湿地、农业设施建设用地、居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、工矿用地、仓储用地、交通运输用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用地、特殊用地、留白用地、陆地水域、渔业用海、工矿通信用海、交通运输用海、游憩用海、特殊用海、其他土地、其他海域等24个一级地类。

用地用海分类名称、代码表

| 一级类 |  | 二级类 |  | 三级类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| 1 | 耕地 | 0101 | 水田 |  |  |
|  |  | 0102 | 水浇地 |  |  |
|  |  | 0103 | 旱地 |  |  |
| 2 | 园地 | 0201 | 果园 |  |  |
|  |  | 0202 | 茶园 |  |  |
|  |  | 0203 | 橡胶园地 |  |  |
|  |  | 0204 | 油料园地 |  |  |
|  |  | 0205 | 其他园地 |  |  |
| 3 | 林地 | 0301 | 乔木林地 |  |  |
|  |  | 0302 | 竹林地 |  |  |
|  |  | 0303 | 灌木林地 |  |  |
|  |  | 0304 | 其他林地 |  |  |
| 4 | 草地 | 0401 | 天然牧草地 |  |  |
|  |  | 0402 | 人工牧草地 |  |  |
|  |  | 0403 | 其他草地 |  |  |
| 5 | 湿地 | 0501 | 森林沼泽 |  |  |
|  |  | 0502 | 灌丛沼泽 |  |  |
|  |  | 0503 | 沼泽草地 |  |  |
|  |  | 0504 | 其他沼泽地 |  |  |
|  |  | 0505 | 沿海滩涂 |  |  |
|  |  | 0506 | 内陆滩涂 |  |  |
|  |  | 0507 | 红树林地 |  |  |
| 6 | 农业设施建设用地 | 0601 | 农村道路 | 60101 | 村道用地 |
|  |  |  |  | 60102 | 田间道 |
|  |  | 0602 | 设施农用地 | 60201 | 种植设施建设用地 |
|  |  |  |  | 60202 | 畜禽养殖设施建设用地 |
|  |  |  |  | 60203 | 水产养殖设施建设用地 |
| 7 | 居住用地 | 0701 | 城镇住宅用地 | 70101 | 一类城镇住宅用地 |
|  |  |  |  | 70102 | 二类城镇住宅用地 |
|  |  |  |  | 70103 | 三类城镇住宅用地 |
|  |  | 0702 | 城镇社区服务设施用地 |  |  |
|  |  | 0703 | 农村宅基地 | 70301 | 一类农村宅基地 |
|  |  |  |  | 70302 | 二类农村宅基地 |
|  |  | 0704 | 农村社区服务设施用地 |  |  |
| 8 | 公共管理与公共服务用地 | 0801 | 机关团体用地 |  |  |
|  |  | 0802 | 科研用地 |  |  |
|  |  | 0803 | 文化用地 | 80301 | 图书与展览用地 |
|  |  |  |  | 80302 | 文化活动用地 |
|  |  | 0804 | 教育用地 | 80401 | 高等教育用地 |
|  |  |  |  | 80402 | 中等职业教育用地 |
|  |  |  |  | 80403 | 中小学用地 |
|  |  |  |  | 80404 | 幼儿园用地 |
|  |  |  |  | 80405 | 其他教育用地 |
|  |  | 0805 | 体育用地 | 80501 | 体育场馆用地 |
|  |  |  |  | 80502 | 体育训练用地 |
|  |  | 0806 | 医疗卫生用地 | 80601 | 医院用地 |
|  |  |  |  | 80602 | 基层医疗卫生设施用地 |
|  |  |  |  | 80603 | 公共卫生用地 |
|  |  | 0807 | 社会福利用地 | 80701 | 老年人社会福利用地 |
|  |  |  |  | 80702 | 儿童社会福利用地 |
|  |  |  |  | 80703 | 残疾人社会福利用地 |
|  |  |  |  | 80704 | 其他社会福利用地 |
| 9 | 商业服务业用地 | 0901 | 商业用地 | 90101 | 零售商业用地 |
|  |  |  |  | 90102 | 批发市场用地 |
|  |  |  |  | 90103 | 餐饮用地 |
|  |  |  |  | 90104 | 旅馆用地 |
|  |  |  |  | 90105 | 公用设施营业网点用地 |
|  |  | 0902 | 商务金融用地 |  |  |
|  |  | 0903 | 娱乐用地 |  |  |
|  |  | 0904 | 其他商业服务业用地 |  |  |
| 10 | 工矿用地 | 1001 | 工业用地 | 100101 | 一类工业用地 |
|  |  |  |  | 100102 | 二类工业用地 |
|  |  |  |  | 100103 | 三类工业用地 |
|  |  | 1002 | 采矿用地 |  |  |
|  |  | 1003 | 盐田 |  |  |
| 11 | 仓储用地 | 1101 | 物流仓储用地 | 110101 | 一类物流仓储用地 |
|  |  |  |  | 110102 | 二类物流仓储用地 |
|  |  |  |  | 110103 | 三类物流仓储用地 |
|  |  | 1102 | 储备库用地 |  |  |
| 12 | 交通运输用地 | 1201 | 铁路用地 |  |  |
|  |  | 1202 | 公路用地 |  |  |
|  |  | 1203 | 机场用地 |  |  |
|  |  | 1204 | 港口码头用地 |  |  |
|  |  | 1205 | 管道运输用地 |  |  |
|  |  | 1206 | 城市轨道交通用地 |  |  |
|  |  | 1207 | 城镇村道路用地 |  |  |
|  |  | 1208 | 交通场站用地 | 120801 | 对外交通场站用地 |
|  |  |  |  | 120802 | 公共交通场站用地 |
|  |  |  |  | 120803 | 社会停车场用地 |
|  |  | 1209 | 其他交通设施用地 |  |  |
| 13 | 公用设施用地 | 1301 | 供水用地 |  |  |
|  |  | 1302 | 排水用地 |  |  |
|  |  | 1303 | 供电用地 |  |  |
|  |  | 1304 | 供燃气用地 |  |  |
|  |  | 1305 | 供热用地 |  |  |
|  |  | 1306 | 通信用地 |  |  |
|  |  | 1307 | 邮政用地 |  |  |
|  |  | 1308 | 广播电视设施用地 |  |  |
|  |  | 1309 | 环卫用地 |  |  |
|  |  | 1310 | 消防用地 |  |  |
|  |  | 1311 | 水工设施用地 |  |  |
|  |  | 1312 | 其他公用设施用地 |  |  |
| 14 | 绿地与开敞空间用地 | 1401 | 公园绿地 |  |  |
|  |  | 1402 | 防护绿地 |  |  |
|  |  | 1403 | 广场用地 |  |  |
| 15 | 特殊用地 | 1501 | 军事设施用地 |  |  |
|  |  | 1502 | 使领馆用地 |  |  |
|  |  | 1503 | 宗教用地 |  |  |
|  |  | 1504 | 文物古迹用地 |  |  |
|  |  | 1505 | 监教场所用地 |  |  |
|  |  | 1506 | 殡葬用地 |  |  |
|  |  | 1507 | 其他特殊用地 |  |  |
| 16 | 留白用地 |  |  |  |  |
| 17 | 陆地水域 | 1701 | 河流水面 |  |  |
|  |  | 1702 | 湖泊水面 |  |  |
|  |  | 1703 | 水库水面 |  |  |
|  |  | 1704 | 坑塘水面 |  |  |
|  |  | 1705 | 沟渠 |  |  |
|  |  | 1706 | 冰川及常年积雪 |  |  |
| 18 | 渔业用海 | 1801 | 渔业基础设施用海 |  |  |
|  |  | 1802 | 增养殖用海 |  |  |
|  |  | 1803 | 捕捞海域 |  |  |
|  |  | 1804 | 农林牧业用岛 |  |  |
| 19 | 工矿通信用海 | 1901 | 工业用海 |  |  |
|  |  | 1902 | 盐田用海 |  |  |
|  |  | 1903 | 固体矿产用海 |  |  |
|  |  | 1904 | 油气用海 |  |  |
|  |  | 1905 | 可再生能源用海 |  |  |
|  |  | 1906 | 海底电缆管道用海 |  |  |
| 20 | 交通运输用海 | 2001 | 港口用海 |  |  |
|  |  | 2002 | 航运用海 |  |  |
|  |  | 2003 | 路桥隧道用海 |  |  |
|  |  | 2004 | 机场用海 |  |  |
|  |  | 2005 | 其他交通运输用海 |  |  |
| 21 | 游憩用海 | 2101 | 风景旅游用海 |  |  |
|  |  | 2102 | 文体休闲娱乐用海 |  |  |
| 22 | 特殊用海 | 2201 | 军事用海 |  |  |
|  |  | 2202 | 科研教育用海 |  |  |
|  |  | 2203 | 海洋保护修复及海岸防护工程用海 |  |  |
|  |  | 2204 | 排污倾倒用海 |  |  |
|  |  | 2205 | 水下文物保护用海 |  |  |
|  |  | 2206 | 其他特殊用海 |  |  |
| 23 | 其他土地 | 2301 | 空闲地 |  |  |
|  |  | 2302 | 后备耕地 |  |  |
|  |  | 2303 | 田坎 |  |  |
|  |  | 2304 | 盐碱地 |  |  |
|  |  | 2305 | 沙地 |  |  |
|  |  | 2306 | 裸土地 |  |  |
|  |  | 2307 | 裸岩石砾地 |  |  |
| 24 | 其他海域 |  |  |  |  |

《国家森林资源连续清查主要技术规定》（林资发〔2004〕25号）的地类划分标准，下同。